- Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng:

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | x | Thời gian cần hiển thị “Sắp bắt đầu” là trong vòng bao lâu trước khi bắt đầu livestream? (vd: 1 tiếng, 30 phút,...) |
| LS03 |  | x | Hệ thống sẽ dựa vào tiêu chí nào để xác định đơn nào đến trước nhằm giữ tồn kho thành công và đơn nào nhận thông báo hết hàng? |

- Phân tích Planning Poker và chốt Story Point:

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Độ phức tạp tương đương LS02; phiếu 5 SP nhầm lẫn về việc tự động chuyển trạng thái nhưng thực tế chỉ cần hiển thị "Sắp diễn ra". |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Lớn hơn LS02 do độ phức tạp cao về logic nghiệp vụ đặt hàng, kiểm soát tồn kho đồng thời và quy chế hoàn/giảm tồn kho. |

- Phát hiện cách hiểu sai:

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai lệch bản chất của Agile vì Story Point là đơn vị đo lường tương đối về độ phức tạp của User Story chứ không phải là thời gian thực tế. Nhóm Scrum sẽ không quy đổi SP sang giờ mà sử dụng Velocity để dự báo khối lượng công việc cho Sprint mới một cách linh hoạt.